**Информация о результатах контрольного мероприятия, проведенного в администрации городских округов и сельских поселений по проверке законности и результативности использования бюджетных средств, выделенных из областного бюджета и иных источников в 2018 году в рамках реализации подпрограммы «Развитие и сохранение культуры Липецкой области» государственной программы Липецкой области «Развитие культуры и туризма в Липецкой области»**

Контроль отдельных аспектов реализации государственной программы Липецкой области «Развитие культуры и туризма в Липецкой области» в части строительства домов культуры осуществлен в ходе проверки администрации городских округов и сельских поселений, как получателей бюджетных средств.

Строительство домов культуры позволило создать условия для предоставления жителям сельских поселений и городских округов услуг в сфере культуры и развития самодеятельного творчества в различных направлениях.

В то же время отсутствие профессиональных кадров, недостаточность бюджетных ресурсов и низкая платежеспособность населения ограничивают возможности расширения сферы культурной деятельности в сельской местности, в том числе и на платной основе.

В ходе проверки подпрограммы «Развитие и сохранение культуры Липецкой области» администрацией городских округов и сельских поселений при осуществлении полномочий муниципального заказчика допущены отдельные нарушения и недостатки:

- При строительстве домов культуры установлены случаи несоответствия объемов фактически выполненных работ, объемам работам, оплаченным согласно актам формы КС–2. Общая сумма средств, перечисленных подрядным организациям за невыполненные работы, с учетом завышения объемов работ и стоимости оборудования, составила 2 181,4 тыс. рублей;

- В нарушение статей 8; 24; 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции» администрацией четырех сельских поселений заключались контракты на сумму до 100,0 тыс. рублей с одинаковым предметом, сроком исполнения и подрядной организацией на общую сумму 6 510,7 тыс. рублей, что привело к необоснованному ограничению числа участников закупок и содержит признаки состава административного правонарушения, административная ответственность за которое предусмотрена статьей 14.9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

- В нарушение пункта 1 части 1 статьи 95 Федерального закона №44-ФЗ администрацией трех сельских поселений цена договора на строительство сельских домов культуры увеличена не пропорционально дополнительному объему работ, предусмотренному проектно-сметной документацией, что привело к необоснованному расходованию бюджетных средств в сумме 3 272,6 тыс. рублей.

Руководствуясь статьей 13 Закона Липецкой области от 14.07.2011 № 517-03 «О Контрольно-счетной палате Липецкой области» в адрес глав городских округов и сельских поселений направлены представления с соответствующими предложениями по устранению выявленных нарушений.

Информация о результатах контрольного мероприятия направлена в Липецкий областной Совет депутатов, временно исполняющему обязанности главы администрации Липецкой области и прокуратуру области.